Zarządzenie Nr 5/08
Wojewody Podlaskiego

z dnia 8 stycznia 2008 r.

w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 

„Kuriańskie Bagno”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na dwa lata zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Kuriańskie Bagno”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, uwzględniają:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, określone 
w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów i gatunków zwierząt, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) wskazanie obszarów objętych ochroną czynną.

§ 3. Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
WOJEWODA PODLASKI
/-/ Maciej Żywno

Załączniki 

                                                                                                              do zarządzenia Nr  5/08 

Wojewody Podlaskiego 

z dnia 8 stycznia 2008 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

	Lp.
	Identyfikacja i ocena istniejących             i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych
	Sposoby eliminacji lub ograniczania 
 zagrożeń i ich skutków

	1
	konsekwencje obniżającego się poziomu wód gruntowych:

- ekspansja bagna zwyczajnego, powodującego zanikanie mszarów;

- pojawiające się lokalnie płaty trzciny, będące efektem postępującej mineralizacji torfów;

- ekspansja gatunków drzewiastych
	-zahamowanie odpływu wody z rezerwatu poprzez system zastawek, progów – bystrotoków,

-usuwanie zadrzewień (brzozy) oraz gatunków obcych

	2
	zamieranie drzewostanów powodowane przez masowe występowanie owadów
	- wykładanie pułapek na owady, ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanów zagrożonych masowym występowaniem kornika drukarza,

- monitorowanie występowania szkodliwych owadów

	3
	szkody wyrządzane w  populacji głuszca przez drapieżniki (lis, jenot, norka amerykańska, kuna, kruk )
	ograniczenie liczebności lisa, jenota, norki amerykańskiej, kuny i kruka drogą odstrzałów i pułapek żywołownych



	4
	nadmierne zagęszczenie drzewostanów
	przerzedzenie nadmiernie zagęszczonych drzewostanów

	5
	zagłuszenie młodych drzewek przez trawy i krzewy
	ręczne usuwanie traw oraz krzewów

	6
	zły stan dróg, linii oddziałowych, ogrodzeń upraw
	konserwacje, remonty

	7
	zaśmiecanie terenu
	porządkowanie terenu i usuwanie śmieci


Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW I GATUNKÓW ZWIERZĄT, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI ZADAŃ OCHRONNYCH

	Lp.
	Rodzaj i rozmiar poszczególnych zadań ochronnych
	Lokalizacja poszczególnych zadań ochronnych

	1
	budowa trzech progów – bystrotoków
	Nadleśnictwo Płaska, oddziały: 268d, 247a, 226a

	2
	budowa 4 zastawek dębowych:

1) o wysokości piętrzenia 0, 4 m               i szerokości ścianki 3 m,

2) o wysokości piętrzenia 0, 4 m              i szerokości ścianki 4 m - 2 szt.,

3) o wysokości piętrzenia 0,40 m                i szerokości ścianki 6 m
	Nadleśnictwo Augustów

oddział 241d, 

oddziały: 241i, 254b,

oddział 273a

	3
	powiększenie i pogłębienie zbiornika wodnego z otwartym lustrem
	Nadleśnictwo Płaska, oddział 166d

	4
	 usuwanie brzozy na zredukowanej powierzchni    

 ok. 46 ha
	Nadleśnictwo Augustów, oddziały: 223h, 224j, 224k, 225f, 226d, 236c, 237a, 237b, 237f, 238a, 238b, 239a, 239c, 239b, 240a

	5
	redukcja gatunków obcych (dąb czerwony, czeremcha amerykańska) na powierzchni zredukowanej ok. 9 ha
	Nadleśnictwo Augustów, oddziały: 209i, 221g, 221c, 327f, 199 m, 213 b

	6
	wykoszenie bagna zwyczajnego na 12 powierzchniach (łączna powierzchnia zabiegu 6 ha)
	Nadleśnictwo Augustów, oddziały: 237b, 238a, 239a

	7
	aktywna ochrona populacji głuszca poprzez  ograniczenie liczebności lisa, jenota, norki amerykańskiej, kuny i kruka drogą odstrzałów i pułapek żywołownych
	obszar całego rezerwatu przyrody


	8
	oczyszczenie wodopoju dla ssaków i ptaków
	Nadleśnictwo Augustów, oddział 222f

	9
	- regulacja zagęszczeń na korzyść dębu i innych gatunków liściastych,

- przerzedzenie miejsc nadmiernie przegęszczonych, przede wszystkim w kępach świerka
	Nadleśnictwo Płaska, oddziały: 130a         (4 Ol, 2 Brz, 1 Św 20l, 2 Brz, 1 Św 26l)

182i (4 Św, 3 So 19l, 2 Św, 1 Brz 27l)

185h (5 Ol, 2 Św, 1 Brz 21l, 2 Św 27l)


	10
	przerzedzenie naturalnych odnowień świerka na powierzchni 1,4 ha
	Nadleśnictwo Płaska, oddziały: 164b, 165c, 165f,  184f

	11
	ręczne koszenie chwastów w uprawach leśnych na powierzchni 4,20 ha
	Nadleśnictwo Płaska, oddziały: 224k, 225g, 226g

	12
	utrzymanie dróg w stanie zapewniającym przejezdność samochodów Państwowej Straży Pożarnej i Służby Leśnej, poprzez profilowanie i uzupełnianie ubytków
	Nadleśnictwo Augustów, oddziały: 225, 226, 227, 243, 207, 208, 209, 210, 221, 236, 237, 238, 273, 292, 291 (łączna długość 12,5 km)
Nadleśnictwo Płaska- oddz. 129, 147,165, 166, 184,185, 186 (łączna długość 3,3 km)

	13
	remont drogi na odcinku ok. 215 m z wykonaniem brodu o głębokości  0,45 m i szerokości 4 m
	Nadleśnictwo Augustów, oddziały:  291c

	14
	oczyszczanie i utrzymanie linii oddziałowych na długości 8,2 km
	Nadleśnictwo Płaska -oddz. 149, 167, 183, 184, 185, 186

	15
	naprawa ogrodzeń na długości 3,8 km
	Nadleśnictwo Płaska -oddz. 164c

	16
	usuwanie śmieci – według potrzeb
	teren całego rezerwatu


UZASADNIENIE

Zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Kuriańskie Bagno” zostały opracowane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zgodnie z art. 22 ust. 3 i 4 tej ustawy.  
Rezerwat przyrody „Kuriańskie Bagno” został ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 maja 1985 r. (M.P. Nr 17, poz. 134).                 

Teren, na którym położony jest rezerwat jest własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictw: Augustów i Płaska. Pod względem administracyjnym położony jest w  województwie podlaskim, powiecie augustowskim, gminach: Płaska                i Sztabin.

Identyfikując istniejące zagrożenia, sposoby ich eliminacji lub ograniczenia oraz        określając działania ochronne w rezerwacie przyrody  „Kuriańskie Bagno” uwzględniono cel utworzenia tego rezerwatu, czyli zachowanie obszaru o unikalnej geomorfologii, naturalnych, rzadko spotykanych zbiorowisk leśnych oraz stanowisk wielu rzadkich i chronionych roślin     i zwierząt. Pod uwagę wzięto także sytuację panującą w rezerwacie od czasu jego powołania w 1985 r., zagrożenia aktualnie występujące na tym terenie oraz fakt, iż rezerwat ten jest jedną z największych ostoi głuszca w województwie podlaskim.
W chwili obecnej jednym z największych zagrożeń dla rezerwatu jest postępujący spadek poziomu wód gruntowych oraz spadek populacji głuszca powodowany wzrostem populacji drapieżników takich jak: lis, jenot, norka amerykańska, kuna i kruk. 
Proponowane działania ochronne w zakresie ochrony czynnej obejmują obszar całego rezerwatu przyrody „Kuriańskie Bagno” i mają na celu eliminację wyżej wymienionych sytuacji.
Projekt zadań ochronnych został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Środowiska – pismo nr DLOPiKop/oc-4121-275-8362/07/dp z dnia 3 października 2007 r.
Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu Skarbu Państwa.

